## Slide 1: CRs of analysis of YFVE
奥曼克中国 – Omnex
加入奥曼克同学群
定期获得专家观点
奥曼克大师
直播间

## Slide 2: Contents
SSOW
APQP and PPAP电子流程化方案
PPQP scope and flow chart
供应商协同平台项目展开计划
问题讨论

## Slide 3: SSOW
客户需求背景说明
  目前通过邮件的形式跟踪供应商的APQP，PPAP，PPQP（样件递交）的状态，数据分散，不直观，需要大量的时间整理沟通，降低工作效率。
  需要进一步提升供应商项目管理的水平，管控风险，建立有效的信息化管理系统，针对供应商先期质量开发过程的流程监控，问题追溯，项目状态呈现（数据报表）。
  多方工作交互，文件控制等方面进行系统有效的管理。
需求说明
  建立针对供应商先期质量开发过程的数据和信息交互管理平台，实现供应商先期质量开发的递交，批准，监控，报表及存储的电子化系统管理，主要功能模块如下：
    任务启动：通过与YFVIC内部系统进行关联，建立任务，也可手动建立任务
    数据递交：供应商根据任务在对应的时间节点递交数据，系统在任务临时时自动提示；

## Slide 4: SSOW
    批准： YFVIC SQE评审供应商递交的任务资料，可批准或拒绝，系统中可记录拒绝的原因
    监控：超期项目系统自动提升供应商和YFVIC SQE，并可根据超期天数上升到管理人员：
      假设YFVE流程已有，不需要作优化？
      YFVE需要提供升级层级，一共多少层？
      针对供应商提交的资料是否需要保存历史版本？评审记录？是否与以后供应商绩效关联？
    报表： 可以根据项目，供应商，负责项目的SQE三个维度生成报表；
      YFVE提供报表清单和模板，便于判断报表的负责程度
    数据存储：数据保存至少15年以上 (need to confirm with customer: 1, data can’t be kept in ystem database, so, how can we realize this requiremetns. 2, development team submit how to backup data )

## Slide 5: SSOW
    外部接口：针对系统涉及的外部输入输出进行标准化接入接出定制
      YFVE提供外接系统清单和描述
      项目采购可在此系统上发布图纸和其它工程文件
        是否需要在线可视化，如在线浏览图纸等文件？
        给出图纸/文件是否需要限制大小？
        （后续已经客户沟通，图纸不需要走系统，只需要有一个Link即可）
项目范围
  软件系统包含APQP，PPAP, PPQP三个功能块
  搭建YFVE与供应商之间的先期供应商质量开发工作平台
  现行系统的接口集成
  试运行的评估及改善调整；人员的培训及平台的导入；帐号及系统维护，问题解决，报表功能
供应商上线计划
  略

## Slide 6: SSOW
项目管理
  项目小组成员能够在项目实施期间从事本项目工作
  按时提交有关交付物， 由YFVIC授权代表签字认可即表示某阶段完成
项目报告
  项目期间的常规报告包含以下两部分
  沟通工具
    邮件
    电话会议及网络会议
    现场会议
报告内容 | 频次 | 作者 | 收件人
项目周报 | 每周 | PM | 双方项目成员
项目里程碑报告 | 里程碑节点 | PM | 双方项目成员

## Slide 7: SSOW
项目计划
  略
项目交付 （？）
项目阶段 |  | 交付物名称 | 交付物类型
第一阶段 |  | 功能需求说明书 | 文档
 |  | 系统(功能模块) | 系统(功能模块)
 |  | 系统培训 | 培训
 |  | 系统用户手册 | 文档
 |  | 系统UAT文档 | 文档
 |  | 系统上线完成确认书 | 文档
第二阶段 |  | 功能需求说明书 | 文档
 |  | 系统(功能模块) | 系统(功能模块)
 |  | 系统培训 | 培训
 |  | 系统用户手册 | 文档
 |  | 系统UAT文档 | 文档
 |  | 系统上线完成确认书 | 文档

## Slide 8: SSOW
项目交付（？）
项目阶段 |  | 交付物名称 | 交付物类型
第三阶段 |  | 功能需求说明书 | 文档
 |  | 功能需求说明书 | 文档
 |  | 系统(功能模块) | 系统(功能模块)
 |  | 系统培训 | 培训
 |  | 系统用户手册 | 文档
 |  | 系统UAT文档 | 文档
第四阶段 |  | 功能需求说明书 | 文档
 |  | 系统(功能模块) | 系统(功能模块)
 |  | 系统培训 | 培训
 |  | 系统用户手册 | 文档
 |  | 系统UAT文档 | 文档
 |  | 系统上线完成确认书 | 文档

## Slide 9: SSOW
项目验收
  验收标准：
    完整、规范的项目各个阶段提交物
    项目各阶段通过了YFVIC验收测试
  验收形式：
    双方授权代表代表各自方签字验收
系统安全与维护
  系统架构与系统安全
    项目实施服务提供方应从网络架构、硬件架构、备份措施等方面阐述保证系统运行稳定性和数据安全性的解决方案。
    需要有足够的安全措施能够防止被恶意攻击，避免出现网络拥塞、信息泄露、信息被篡改等威胁。
    系统应具有访问日志管理（包括登录日志和错误日志）功能。
  系统维持和维护：
    维持已上线系统平稳无误的运行，同时提供基本的系统维护服务
    按每个模块，从上线之日起提供为期1年的免费维护期，提供对于免费维护期内提供的服务内容，以及免费维护期之后的维护费用预算。同时，需按项目进度逐步提供及增加系统维护的范围和内容
    系统应至少保存五年内的历史数据，供用户随时查询

## Slide 10: APQP&PPAP电子流程化方案
主流程
主流程任务细化
  与外部链接时，是本系统Call其它系统或者别的系统Call本系统（需要确认）
  本系统是否需要管理BOM表或者只记录BOM导入（针对需要开发和变更的）的记录。是否只是需要开发和变更的零件清单才会导入
  Program&project需要在建项目时定义，program和project可以单独定义owner

## Slide 11: APQP&PPAP电子流程化方案
APQP任务细化

## Slide 12: APQP&PPAP电子流程化方案
PPQP 任务细化
  相关表单是供应商线下做好，再转换成规定的格式上传？或者供应商在线填写相关表单？需要与客户确认

## Slide 13: APQP&PPAP电子流程化方案
PPQP 任务细化

## Slide 14: PPQP范围和流程
目的：
  规范试制零件质量控制过程，确保试制零件质量满足延锋伟世通工程开发的要求
    保证所有零件能够符合尺寸、功能及材料的设计要求
    在产品开发过程中与供应商间建立一个统一合作及追溯的流程
    保证每个零件在发运及安装之前都能够被批准
  范围
  规范适用于工程开发阶段中所涉及的试制零件
    延锋伟世通汽车电子定制产品，标准件不在此流程范围内
    在首次递交样件，自动启动PPQP样件流程
    保证延锋伟世通汽车电子量产订单启动（schedule PO)
  (PPQP流程启动是否在建立零件项目开始时就勾选比较好）

## Slide 15: PPQP范围和流程
流程：
1.供应商生产零件
2.制作交样文件
5.零件是否合格
6.填写整改计划
7.是否临时认可零件
Y
N
4.递交样件和文件
3. 供应商自检是否合格
Y
N
Y
转至步骤8
8.签署临时样件
返回至步骤1
N
9.发运零件及相关文件
14.存档交样文件
15.产品入库
12.抽检零件
13.零抽检结果与文件一致
11.零件需要抽检
Y
N
Y
返回至步骤4
A
A

## Slide 16: PPQP范围和流程
PPQP文件：
样件质量保证书 SUPPLIER QUALITY WARRANT
样件整改计划CORRECTIVE ACTION PLAN
材料核审报告MATERIAL REVIEW REPORT
尺寸检验报告DIMENSION INSPECTION REPORT
材料及分供方清单MATERIAL AND SUBCONTRACTOR LIST

## Slide 17: PPQP范围和流程
YFVE PPQP培训资料：
  目的
  范围
  流程
  文件清单/文件填写

## Slide 18: 供应商协同平台展开计划

## Slide 19: 问题讨论
会议主题？
是否需要展示我们理解的与客户已经沟通过的内容
我们还需要向客户了解什么